Пояснительная  записка к

инвестиционной программе ПАО «РЭСК» на 2022 год (корректировка)
и на 2023 - 2027 годы.

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2023-2027 гг. и корректировка инвестиционной программы на 2022 год направлена на исполнение локально-правовых актов Российской Федерации:

- ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»;

- ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  в  части требований о лицензировании  энергосбытовой деятельности;

-  ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- ФЗ от 21.07.2011  № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

А также направлена на  стабильное функционирование ГП и выполнение следующих стратегических задач:

- Повышение качества обслуживания клиентов;

- Сохранение клиентской базы крупных потребителей в периметре РусГидро;

- Выполнение мероприятий программы «Создания и развития интерактивных каналов коммуникаций с клиентами и клиентских сервисов»;

- Приведение помещений клиентских офисов в соответствие с требованиями Стандарта обслуживания и лицензионным требованиям.

- Обеспечение реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро»

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2022-2027 гг. включает в себя следующие направления:

- Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

  - Приобретение и установка интеллектуальных систем учета

  - Покупка объектов недвижимости

  - Покупка транспорта

  - Покупка серверного оборудования

  - Покупка оргтехники

  - Пожарно-охранная сигнализация

  - Монтаж системы видеонаблюдения

  - Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

  - Поставка и монтаж электронной очереди

  - Поставка и монтаж интерактивного оборудования

  - Поставка и монтаж медиафасада на здание центрально офиса

  - Покупка других ОС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

1.1 Приобретение и установка интеллектуальных систем учета

Начиная с 01.01.2022 года, все допускаемые приборы учета в МКД должны быть включены в интеллектуальную систему учета (ИСУ) гаранти-рующего поставщика, которая предполагает удаленное считывание данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключе-ния должников.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается оборудовать ИСУ точки учета в МКД, необорудованные счетчиками, точки учета с истекшими сроками поверки и остальные допускаемые приборы учета по мере выхода их из строя и истечения срока их поверки.

Количество индивидуальных счетчиков, планируемых к замене в связи с истечением сроков межповерочных интервалов по базе данных по состоянию на 01.12.2021 года и с учетом предполагаемых к выходу из строя:

- За 2022 год – 8906 счетчиков;

- За 2023 год – 8865 счетчиков;

- За 2024год – 8784 счетчиков;

- За 2025 год – 8776 счетчиков;

- За 2026 год – 8776 счетчиков;

- За 2027 год – 8776 счетчиков;

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками по домам разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021 будут производить застройщики.

Общее количество счетчиков в МКД, прогнозируемых к включению в ИСУ по годам с учетом вышедших из строя и в связи с истечением межповерочного интервала приборов учета на момент вступления в действие требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ.

| Тип счетчика | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-фазный ПУ | 8906 | 8865 | 8784 | 8776 | 8776 | 8776 |
| 3-фазный ПУ | 536 | 494 | 492 | 478 | 478 | 478 |

В рамках реализации данной группы проектов планируется следующее:

- Приобретение и установка интеллектуальных систем учета – 590,1  млн. руб. с НДС (491,77 млн. руб. без НДС).

Проект по объемам финансирования полностью соответствует утвержденной инвестиционной программе (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) с 2022 по 2026 гг. и продлен на 2027 г.

1.2. Покупка объектов недвижимости

В соответствии с Постановлением Правительства от 04.05.2012г №442 ПАО «РЭСК» производит обслуживание клиентов на всей территории Рязанской области – является Гарантирующим поставщиком. Одним из условий деятельности Гарантирующего поставщика является наличие необходимого количества Центров обслуживания клиентов - клиентских офисов.

В рамках выполнения Стандарт обслуживания клиентов (Требования к организации процесса и техническим средствам),  который определяет и регламентирует в том числе и требования к размещению, состоянию и оснащению помещений клиентских офисов.

В целях повышения качества обслуживания клиентов и приведения клиентских офисов в соответствие  требованиям Стандарта обслуживания клиентов у Общества существует необходимость  в период 2021-2025 гг. перевести 5 клиентских офисов из арендованных в собственные помещения.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению 5 клиентских офисов:

- Покупка офисного здания в с.Путятино (156,3 кв. м) – 3,31 млн. руб. с НДС (2,76 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в  р.п. Сапожок (215,1 кв. м) – 4,57 млн. руб. с НДС (3,81 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в р.п. Сараи (215,4 кв. м) – 5,16  млн. руб. с НДС (4,30 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в г.Кораблино (164,2 кв. м) – 4,36 млн. руб. с НДС (3,63 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в г.Спасск  (378,4 кв. м) – 13,27 млн. руб. с НДС (11,06 млн. руб. без НДС).

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в переносе сроков реализации данных проектов. Перенос сроков по приобретению зданий обусловлен отсутствием предложений о продаже зданий на данный момент. Изменена стоимость покупки здания в г. Спасске в соответствии с письмом собственника, и стоимость здания в с. Путятино, покупка которого не состоялась в 2021 г. и перенесена на 2026 г. с учетом индексов-дефляторов.

1.3  Покупка транспорта

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в отказе от покупки транспорта на период 2022-2027 гг. в связи с переводом транспорта Общества на аутсорсинг в АО ТК "РусГидро".

1.4  Покупка серверного оборудования

В рамках реализации данной группы проектов планируется выполнить следующие задачи:

  - Замена полностью амортизированного серверного оборудования, срок эксплуатации которого превысил семь лет.

  - Обеспечение компании необходимыми вычислительными мощностями.

  - Повышение гибкости управления и распределения вычислительных мощностей.

  - Организация  хранения и предоставления разграниченного доступа к электронным файлам в Обществе.

В рамках данной группы проектов предполагается создание отказоустойчивого кластера серверов, который заменит все сервера, используемые сейчас для обеспечения работы различных сервисов (корпоративный сайт, почта, личный кабинет, формирования отчетности, документооборота и т.д.). Это позволит обеспечить требуемый уровень вычислительных мощностей и создать резерв для их дальнейшего развития без приобретения дополнительных серверных ресурсов, а также обеспечить их бесперебойное функционирование.

А так же для организации резервного копирования критически важных для компании информационных систем, таких как биллинг физических и юридических лиц, системы бухгалтерского учета и т.д. требуется существенно больший объем для хранения данных по сравнению с копируемыми данными.  Кроме того для обеспечения надежности хранения данных устройство хранения резервных копий должно быть отдельным от устройства, на котором располагаются текущие данные информационных систем.  В связи с этим требуется дополнительно приобрести систему хранения данных для резервных копий.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка системы хранения данных на sas дисках  - 10,65 млн.руб. с НДС (8,88 млн.руб. без НДС).

- Покупка сервера тип 1 (3 шт.) - 4,20 млн.руб. с НДС (3,50 млн.руб. без НДС)

- Покупка сервера тип 2 (1 шт.) - 1,03 млн.руб. с НДС (0,86 млн.руб. без НДС)

- Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) - 1,00 млн.руб. с НДС (0,83млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в следующем:

- изменение стоимости проекта «Покупка системы хранения данных на sas дисках» с 4,49 млн. руб. с НДС на 10,65 млн. руб. с НДС. Увеличение стоимости связано с исполнением законодательства РФ в части  перехода на оборудование, включенной в реестр промышленной продукции произведенной на территории РФ

- по проектам «Покупка сервера тип 1 (3 шт.)» и «Покупка сервера тип 2 (1 шт.)» реализация перенесена с 2021 г. на 2022 г. в связи с повторным объявлением закупочной процедуры, результаты которой будут подводится в январе 2022 г..

- в 2023 г. внесен новый проект «Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.)», реализация которого позволит  организовать  хранение и предоставления разграниченного доступа к электронным файлам.

1.5  Покупка оргтехники

Реализация данной группы проектов обусловлена тем, что используемые в настоящее время в центральном офисе и на участках компании высокоскоростные принтеры и компьютеры были приобретены ещё в 2011 г. В последнее время часто приходится проводить дорогостоящий ремонт данного оборудования, а иногда ремонт и совсем не представляется возможным. В связи с этим целесообразнее произвести закупку новых высокоскоростных принтеров и МФУ и обновить компьютерный парк Компании.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка принтеров  марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) -0,78 млн. руб. с НДС (0,65 млн. руб. без НДС)

- Покупка принтеров  (6 шт.) -0,89 млн. руб. с НДС (0,74 млн. руб. без НДС)

- Покупка многофункционального устройства  (2 шт.) – 0,21 млн. руб. с НДС (0,18 млн. руб. без НДС)

- Покупка многофункционального устройства (2 шт.) – 0,42  млн. руб. с НДС (0,35 млн. руб. без НДС)

- Покупка АРМ (200 шт.) – 26,14  млн. руб. с НДС (21,78 млн. руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, а также с 2023 по 2027 г. добавлен новый проект по покупке еще 200 шт. АРМ с целью  обновления компьютерного парка компании.

1.6  Пожарно-охранная сигнализация

Установка охранной сигнализации в новых офисах ПАО «РЭСК» необходима для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект и формирования соответствующего оповещения. После того, как сигнализация в офисе (датчики, контрольный прибор и т.д.) смонтирована, что согласно Закону “О полиции” могут осуществлять только коммерческие организации, она подключается посредством передатчика на Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). После прохождения необходимых монтажных и пусконаладочных работ происходит заключение договора на охрану в ОВО. Общими словами это называется пультовая охрана. Принцип ее действия таков: на объекте срабатывает датчик, например на открывание двери, сигнал передается на ПЦН, где его принимает оператор и по рации передает приказ на выезд по тревоге группе немедленного реагирования (ГНР), находящейся ближе всего к объекту, а та уже выдвигается на адрес и производит осмотр. В случае наличия признаков проникновения (открыто окно или дверь) или задержания правонарушителя (например, человек, разбивший окно) на место вызывается ответственное лицо.

Необходимость внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) в новых офисах ПАО «РЭСК» предназначена для обнаружения возгораний, на ранней стадии возникновения, включения системы оповещения о пожаре. АПС оборудованы все помещения объекта, в соответствии с требованиями Заказчика. Система Оповещения и Управления Эвакуацией при пожаре (СОУЭ) необходима для своевременной передачи людям информации о возникновении пожара и способствования реализации плана эвакуации людей с объекта с тем, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. СОУЭ состоит из речевых оповещателей и световых табло. СОУЭ включается автоматически, при сработке системы пожарной сигнализации и работает на протяжении всего времени эвакуации людей из здания, в соответствии с требованием п. 3.4 СП 3.13130.2009..

АПС и СОУЭ представляют собой совокупность технических средств, обеспечивающих прием сигналов «Пожар», «Неисправность» от пожарных извещателей, а также включение световых и речевых оповещателей, соответствующих полученному сигналу, непосредственно на «Объекте».

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему пожарно-охранной сигнализации в 4 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2022-2027 гг:

- Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске - 0,24 млн.руб. с НДС (0,20 млн.руб. без НДС)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске – 0,60 млн.руб. с НДС (0,50 млн.руб. без НДС)

- Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино - 028 млн.руб. с НДС (0,23 млн.руб. без НДС)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино - 0,68 млн.руб. с НДС (0,57 млн.руб. без НДС)

- Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок- 0,25 млн.руб. с НДС (0,21 млн.руб. без НДС)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок – 0,62 млн.руб. с НДС (0,52 млн.руб. без НДС)

- Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино - 0,27 млн.руб. с НДС (0,22 млн.руб. без НДС)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино – 0,65 млн.руб. с НДС (0,54 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов, в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой пожарной и охранной сигнализацией. Т.к. покупка здания в р.п. Сараи перенесена на 2027 г., то в период с 2022 по 2027 г. проекты «Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи» и «Монтаж пожарной системы и системы оповещения в  р.п. Сараи» реализовываться не будут.

1.7 Монтаж системы видеонаблюдения

Необходимость внедрения системы видеонаблюдения обусловлена выполнением требований «Стандарта обслуживания клиентов», который устанавливает требования к помещениям клиентских офисов на объектах межрайонных отделений, «В целях безопасности сотрудников и клиентов помещение оборудуется системой видеонаблюдения», «камеры видеонаблюдения в местах приема и обслуживания клиентов».

Для повышения безопасности персонала, материальных ценностей и помещений компании, а также исполнения стандарта качества обслуживания клиентов в приобретенных в собственность двенадцати зданий в районах области для участков компании требуется установка систем видеонаблюдения. В рамках проекта будут установлены внутренние и наружные камеры высокого разрешения полностью охватывающие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.лд

На запланированные средства по данному проекту предполагается приобрести, поставить, осуществить монтаж и настроить гибридные видеорегистраторы с жестким диском, уличные и внутренние камеры видеонаблюдения, источники стабилизационного питания, источник бесперебойного питания, а также всей необходимой кабельно-проводниковой продукции, коммутационных разъемов, кабеленесущих систем в зданиях компании,  прилегающую к зданиям территорию, а также все внутренние помещения.

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему видеонаблюдения в 4 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2022-2027 гг. и оснастить более современной системой видеонаблюдения:

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Спасске – 0,62 млн.руб. с НДС (0,52 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино – 0,71 млн.руб. с НДС (0,59 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок – 0,65 млн.руб. с НДС (0,54 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино – 0,68 млн.руб. с НДС (0,56 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов, в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой видеонаблюдения. Т.к. покупка здания в р.п. Сараи перенесена на 2027 г., то в период с 2022 по 2027 г. проект «Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи» реализовываться не будет.

1.8  Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

Необходимость внедрения системы УРВ заключается в проверке допуска и контроля доступа. Осуществление строгого контроля доступа людей и техники на охраняемый объект. Контроль перемещения сотрудников и учёт рабочего времени. Вход и выход каждого сотрудника и посетителя фиксирует система, в базу данных вносятся необходимые изменения, сохраняются в архиве. Для бухгалтерии и отделов кадров это существенно облегчает контроль трудовой дисциплины сотрудников, соблюдение режима работы предприятия. Проверить, сколько часов отработано в выходные и праздничные дни, в ночное время, благодаря этой системе несложно. Попытки сотрудников проникнуть в помещения, не соответствующие их уровню доступа, также отмечает система. Охрана объекта. Запрет прохода на охраняемый объект через точки доступа всех не обладающих соответствующим допуском людей, а также технических средств. Контроль допуска зарегистрированных в системе постоянных пользователей и временных посетителей объекта охраны. Регистрация основных входов и выходов, сохранение данных в архиве. Дистанционное управление точками доступа онлайн, возможность перекрыть и заблокировать все входы и выходы в одно мгновение. Совместное применение СКУД и пожарной сигнализации, оперативный вызов охранных или пожарных служб в случае попытки несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а также при возгорании. При пожаре важно также открыть доступ ко всем помещениям для успешной ликвидации очага возгорания.

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему учета рабочего времени в 4 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2022-2027 гг:

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Спасске - 0,52 млн.руб. с НДС (0,43 млн.руб. без НДС)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино - 0,59 млн.руб. с НДС (0,49 млн.руб. без НДС)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок - 0,54 млн.руб. с НДС (0,45 млн.руб. без НДС)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино - 0,57 млн.руб. с НДС (0,47 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов, в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой видеонаблюдения. Т.к. покупка здания в р.п. Сараи перенесена на 2027 г., то в период с 2022 по 2027 г. проект «Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи» реализовываться не будет.

1.9 Поставка и монтаж электронной очереди

В связи с принятием решения об утверждении «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» ( протокол №02/206-20 от 16.07.2020), а также в исполнение Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» требуется наличие в офисах очного обслуживания системы электронной очереди.

Внедрение электронной очереди в офисах обслуживания клиентов обеспечит организацию направления посетителей офиса очного обслуживания, обеспечит сбор статистики о количестве обратившихся клиентов, времени его обслуживания и времени ожидания в очереди.

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить электронную очередь  в 8 офисах компании:

- Поставка и монтаж электронной очереди  в центральном офисе – 1,44 млн.руб. с НДС (1,20 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Рыбное – 1,02 млн.руб. с НДС (0,85 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Сасово – 1,12 млн.руб. с НДС (0,94 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Скопин – 1,58 млн.руб. с НДС (1,32 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Касимов- 1,67 млн.руб. с НДС (1,38 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в р.п. Шилово- 1,73 млн.руб. с НДС (1,44 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Михайлов – 1,81 млн.руб. с НДС (1,51 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Ряжск – 1,66 млн.руб. с НДС (1,38 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, а также  по проектам «Поставка и монтаж электронной очереди  в центральном офисе» и «Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Рыбное»,  утвержденым в составе ИП на 2021 г., проведена закупочная процедура, заключен договор, финансирование и освоение  перенесно  на 2022 г.

1.10 Поставка и монтаж интерактивного оборудования

В связи с принятием решения об утверждении «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» ( протокол №02/206-20 от 16.07.2020), а также  в исполнение Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» требуется наличие в офисах очного обслуживания интерактивного оборудования.

Реализация этой группы проектов предполагает установку в офисах компании следующего интерактивного оборудования:

- информационного табло в уличном исполнении, которая создаст безопасный канал связи независимо от эпидемиологической ситуации в стране, снизить нагрузку на клиентские офисы

- система Видеоконсультант, которая оптимизирует загрузку операторов и сотрудников компании очно обслуживающих клиентов, снизит расходы на обслуживание клиентов.

- информационное табло для людей с ограниченными возможностями в рамках выполнения федерального проекта «Доступная среда», которое позволит предоставлять справочную информацию клиентам компании, в т.ч. лицам с ограниченными возможностями, без привлечения обслуживающего функционала.

- светодиодная панель, которая позволит популяризировать интерактивные сервисы, донести информацию до клиента, снизить нагрузку на сотрудников компании очно обслуживающих клиентов.

- интерактивный стол для детей, который позволит отвлечь детей, пока родители находятся в ожидании своей очереди на обслуживание

- место самообслуживания, которое позволит зарегистрировать клиента в личном кабинете компании, продемонстрирует  клиенту работу интерактивных сервисов компании, позволит клиенту самостоятельно распечатать бланки документов, которые могут потребоваться, самостоятельно отсканировать документы и направить их в компанию в случае необходимости.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Поставка и монтаж интерактивного  информационного табло в уличном исполнении (25 шт) – 27,22 млн.руб. с НДС (22,69 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж автоматизированной  системы Видеоконсультант (12шт) – 16,91 млн.руб. с НДС (14,09 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж интерактивного  информационного табло для людей с ограниченными возможностями (25 шт) – 9,10  млн.руб. с НДС (7,58 млн.руб. без НДС)

-Поставка и монтаж светодиодной панели (25 шт) – 28,36 млн.руб. с НДС (23,63 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж итерактивного стола для детей (25 шт) – 5,67 млн.руб. с НДС (4,73 млн.руб. без НДС)

- Место самообслуживания клиента (25 шт) – 5,95 млн.руб. с НДС (4,96 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, а также  по всем проектам данной группы,  утвержденым в составе ИП на 2021 г., проведена закупочная процедура, заключен договор, финансирование и освоение  перенесено на 2022 г.

  - Поставка и монтаж  медиафасада на здание

Реализация данного проекта поможет привлечь внимание клиентов к услугам и интерактивным сервисам компании, придаст зданию  современный вид.

Данный медиафасад представляет собой прозрачный светодиодный экран, монтируемый на стеклянном фасаде здания размером 6.83x9.96 м. На экран будут выводиться ролики о компании, её интерактивных сервисах и иной видеоряд для привлечения внимания прохожих.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Поставка и монтаж медиафасада на здание центрального офиса – 17,62 млн.руб. с НДС (14,68 млн.руб. без НДС)

Проект по составу и стоимости соответствует утвержденной ИП (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.).

1.12 Покупка других ОС

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие задачи:

- приобрести источники бесперебойного питания для серверного и коммутационного оборудования, другого электрооборудования в административных зданиях ПАО «РЭСК» в районах и в офисах в г. Рязани;

- приобрести оборудования для организации доступ в центральный офис компании людей с ограниченными возможностями;

- приобрести оборудование для обеспечения автономной работы важных энергетических потребителей (котельная, АТС, ПОС) центрального офиса Общества

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции :

- Покупка ИБП  марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) -0,81 млн. руб. с НДС (0,68млн. руб. без НДС)

- Покупка ИБП  марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (6 шт.) -1,26 млн. руб. с НДС (1,05 млн. руб. без НДС)

- Покупка ИБП  марки APC SURT 1000 XLI (или аналог), (22 шт.)  -2,11 млн.руб. с НДС (1,76 млн.руб. без НДС)

- Покупка вертикального подъемника для инвалидов, (1 шт.) – 0,51 млн.руб. с НДС (0,43 млн.руб. без НДС)

- Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) – 0,40 млн.руб. с НДС (0,33 млн.руб. без НДС)

Изменения относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №8-ИП от 29.10.2021 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, а также отказе в 2022 г. от реализации проекта «Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт.)», в 2022 г. и в 2023 г.  добавлены новые проекты «Покупка вертикального подъемника для инвалидов, (1 шт.)» и «Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.)» соответственно.