Приложение 1

к приказу ПАО « РусГидро»

от 11.12.2019 №1030

Пояснительная  записка к скорректированной

инвестиционной программе ПАО «РЭСК» на 2020 год
и на 2021 - 2025 годы.

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2021-2025 гг. и корректировка инвестиционной программы на 2020 год направлена на исполнение локально-правовых актов Российской Федерации:

- ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»;

- ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  в  части требований о лицензировании  энергосбытовой деятельности;

-  ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- ФЗ от 21.07.2011  № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

А также направлена на  стабильное функционирование ГП и выполнение следующих стратегических задач:

- Повышение качества обслуживания клиентов;

- Сохранение клиентской базы крупных потребителей в периметре РусГидро;

- Выполнение мероприятий программы «Создания и развития интерактивных каналов коммуникаций с клиентами и клиентских сервисов»;

- Приведение помещений клиентских офисов в соответствие с требованиями Стандарта обслуживания и лицензионным требованиям.

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2020-2025 гг. включает в себя следующие направления:

- Новое строительство, создание, покупка, в т.ч.:

  - Покупка объектов недвижимости;

- Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

2.1 Приобретение и установка интеллектуальных систем учета

2.2 Покупка серверного оборудования

2.3 Покупка оргтехники

2.4 Пожарно-охранная сигнализация

2.5 Монтаж системы видеонаблюдения

2.6 Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

2.7 Покупка транспорта

2.8 Покупка других ОС

При корректировке инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020 г.,  утвержденной Приказом ГУ РЭК Рязанской области № 3-ИП от 28.10.2019 г., из программы на 2020 г. был исключен проект J_A0804-1101 «Проектирование Центра сбора и обработки данных (ЦСОД)» на сумму 1,58 млн. руб. без НДС (1,89 млн. руб. с НДС). Остальные проекты по своему объему и составу соответствуют утвержденной инвестиционной программе на 2020 год. В результате объем финансирования инвестиционной программы на 2020 год (корректировка) снизился и составляет 20,17 млн. руб., освоение составляет 18,59 млн. руб.

Объем финансирования инвестиционной программы на 2021-2025 годы составляет  522,68 млн. руб. при утвержденном  объеме 88,45 млн. руб. (освоение составляет 435,57 млн. руб. при утвержденном объеме 73,71 млн. руб.).  Увеличение объемов в 2021-2025 гг. относительно утвержденной программы объясняется реализацией проекта в исполнении требований ФЗ №522 от 27.12.2018 г., в части приобретения, установки и замены интеллектуальных приборов учета электрической энергии. Предложение по финансированию данного проекта в 2021-2025 гг. составляет 414,02 млн. руб. при утвержденном плане 16,57 млн. руб. Также в 2021 году возникла необходимость в реализации проектов по оснащению, планируемого к приобретению в 2020 году здания в г. Спасске, системами пожарно-охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и системой учета рабочего времени  в исполнении Стандарта обслуживания, отсутствующими в утвержденной инвестиционной программе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

- Новое строительство, в т.ч.

1.1. Покупка объектов недвижимости

В соответствии с Постановлением Правительства от 04.05.2012г №442 ПАО «РЭСК» производит обслуживание клиентов на всей территории Рязанской области – является Гарантирующим поставщиком. Одним из условий деятельности Гарантирующего поставщика является наличие необходимого количества Центров обслуживания клиентов - клиентских офисов.

Решением Совета директоров Общества  (протокол №03/133-15 от 26.08.2015г) утвержден Стандарт обслуживания клиентов (Требования к организации процесса и техническим средствам),  который определяет и регламентирует в том числе и требования к размещению, состоянию и оснащению помещений клиентских офисов.

В целях повышения качества обслуживания клиентов и приведения клиентских офисов в соответствие  требованиям Стандарта обслуживания клиентов у Общества существует необходимость  в период 2020-2025 гг. перевести 5 клиентских офисов из арендованных в собственные помещения.

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению 5 клиентских офисов:

- Покупка офисного здания в с.Путятино – 3,33 млн.руб. с НДС (2,77 млн.руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в  р.п. Сапожок – 4,57 млн.руб. с НДС (3,81 млн.руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в р.п. Сараи – 5,16  млн.руб. с НДС (4,30 млн.руб. без НДС

- Покупка офисного здания в г.Кораблино – 4,36 млн.руб. с НДС (3,63 млн.руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в г.Спасск – 7,44 млн.руб. с НДС (7,44 млн.руб. без НДС)

2. Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

2.1 Приобретение и установка интелектуальных систем учета

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 года. Начиная с 01.01.2022 года, все допускаемые приборы учета в МКД должны быть включены в интеллектуальную систему учета (ИСУ) гарантирующего поставщика, которая предполагает удаленное считывание данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключения должников.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается оборудовать ИСУ точки учета МКД, необорудованные счетчиками, точки учета с истекшими сроками поверки и остальные допускаемые приборы учета по мере выхода из строя и истечения срока поверки.

В области деятельности ПАО «РЭСК» по состоянию на 01.12.2019 года находится 113,5 тыс. индивидуальных точек учета в МКД и 5,6 тыс. общедомовых точек учета. Не оборудовано счетчиками 1,25 тыс. точек учета.

Остальные точки учета будут включаться в ИСУ по мере выхода из строя и истечения срока поверки. В данном проекте прогнозируется выход из строя 2%  счетчиков (2,2 тыс. шт.) в год от общего их числа и истечение сроков поверки в зависимости от срока предыдущей поверки и межповерочного интервала.

Количество индивидуальных счетчиков с истечением сроков поверок по базе данных по состоянию на 01.12.2019 года и вышедших из строя:

- За 2021 год – 4135 счетчиков;

- За 2022 год –9000 счетчиков;

- За 2023 год – 9000 счетчиков;

- За 2024год – 9000 счетчиков;

- За 2025 год – 9000 счетчиков;

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками будут производить застройщики.

Общее количество счетчиков в МКД, прогнозируемых к включению в ИСУ по годам с учетом вышедших из строя и оставшихся неповеренными на момент вступления в действие требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ.

| Тип счетчика | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-фазный ПУ | 4135 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 3-фазный ПУ | 57 | 350 | 350 | 350 | 350 |

В рамках реализации данного проекта планируются следующее:

- Приобретение и установка интелектуальных систем учета - 414,02 млн.руб. с НДС (345,02 млн.руб. без НДС)

2.2 Покупка серверного оборудования

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие задачи:

  - Замена полностью амортизированного серверного оборудования, срок эксплуатации которого превысил семь лет.

  - Обеспечение компании необходимыми вычислительными мощностями.

  - Повышение гибкости управления и распределения вычислительных мощностей.

В рамках данного проекта предполагается создание отказоустойчивого кластера серверов, который заменит все сервера, используемые сейчас для обеспечения работы различных сервисов (корпоративный сайт, почта, личный кабинет, формирования отчетности, документооборота и т.д.). Это позволит обеспечить требуемый уровень вычислительных мощностей и создать резерв для их дальнейшего развития без приобретения дополнительных серверных ресурсов, а также обеспечить их бесперебойное функционирование.

Построение кластера планируется производить на базе блейд-системы, т.к. при количестве более четырех вычислительных узлов это экономически более целесообразно, чем создавать виртуальный кластер на отдельно стоящих серверах.

А так же для организации резервного копирования критически важных для компании информационных систем, таких как биллинг физических и юридических лиц, системы бухгалтерского учета и т.д. требуется существенно больший объем для хранения данных по сравнению с копируемыми данными.  Кроме того для обеспечения надежности хранения данных устройство хранения резервных копий должно быть отдельным от устройства, на котором располагаются текущие данные информационных систем.  В связи с этим требуется дополнительно приобрести систему хранения данных для резервных копий.

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка вычислительного узла 3  (Flex System x240 M5 Compute Node) (или аналог) (14 шт.) – 20,08 млн.руб. с НДС (16,73 млн.руб. без НДС)

- Покупка системы хранения данных на ssd дисках - 3,19  млн.руб. с НДС (2,66 млн.руб. без НДС)

- Покупка системы хранения данных на sas дисках  - 4,28 млн.руб. с НДС (3,57 млн.руб. без НДС)

2.3 Покупка оргтехники

Реализация данного проекта обусловлена тем, что используемые в настоящее время в центральном офисе и на участках компании высокоскоростные принтеры  для печати первичных документов потребителям (акты, счета, счета-фактуры и т.д.), были приобретены ещё в 2011 г. В последнее время часто приходится проводить дорогостоящий ремонт данного оборудования, а иногда ремонт и совсем не представляется возможным. В связи с этим целесообразнее произвести закупку новых высокоскоростных принтеров и МФУ взамен часто выходящим из строя.

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие позиции :

- Покупка принтеров  марки HP M605dn (или аналог) -0,84 млн.руб. с НДС (0,70 млн.руб. без НДС)

- Покупка многофункционального устройства – 0,36  млн.руб. с НДС (0,30 млн.руб. без НДС)

2.4 Пожарно-охранная сигнализация

Установка охранной сигнализации в новом офисе ПАО «РЭСК» необходима для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект и формирования соответствующего оповещения. После того, как сигнализация в офисе (датчики, контрольный прибор и т.д.) смонтирована, что согласно Закону “О полиции” могут осуществлять только коммерческие организации, она подключается посредством передатчика на Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). После прохождения необходимых монтажных и пусконаладочных работ происходит заключение договора на охрану в ОВО. Общими словами это называется пультовая охрана. Принцип ее действия таков: на объекте срабатывает датчик, например на открывание двери, сигнал передается на ПЦН, где его принимает оператор и по рации передает приказ на выезд по тревоге группе немедленного реагирования (ГНР), находящейся ближе всего к объекту, а та уже выдвигается на адрес и производит осмотр. В случае наличия признаков проникновения (открыто окно или дверь) или задержания правонарушителя (например, человек, разбивший окно) на место вызывается ответственное лицо.

Необходимость внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) в новом офисе ПАО «РЭСК» в г. Новомичуринске предназначена для обнаружения возгораний, на ранней стадии возникновения, включения системы оповещения о пожаре. АПС оборудованы все помещения объекта, в соответствии с требованиями Заказчика. Система Оповещения и Управления Эвакуацией при пожаре (СОУЭ) необходима для своевременной передачи людям информации о возникновении пожара и способствования реализации плана эвакуации людей с объекта с тем, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. СОУЭ состоит из речевых оповещателей и световых табло. СОУЭ включается автоматически, при сработке системы пожарной сигнализации и работает на протяжении всего времени эвакуации людей из здания, в соответствии с требованием п. 3.4 СП 3.13130.2009..

АПС и СОУЭ представляют собой совокупность технических средств, обеспечивающих прием сигналов «Пожар», «Неисправность» от пожарных извещателей, а также включение световых и речевых оповещателей, соответствующих полученному сигналу, непосредственно на «Объекте».

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие позиции :

- Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске -0,22 млн.руб. с НДС (0,19 млн.руб. без НДС)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске – 0,35 млн.руб. с НДС (0,29 млн.руб. без НДС)

2.5 Монтаж системы видеонаблюдения

Необходимость внедрения системы видеонаблюдения обусловлена выполнением требований «Стандарта обслуживания клиентов», который устанавливает требования к помещениям клиентских офисов на объектах межрайонных отделений п.3.2.12 и 3.2.17, «В целях безопасности сотрудников и клиентов помещение оборудуется системой видеонаблюдения», «камеры видеонаблюдения в местах приема и обслуживания клиентов».

Для повышения безопасности персонала, материальных ценностей и помещений компании, а также исполнения стандарта качества обслуживания клиентов в приобретенных в собственность двенадцати зданий в районах области для участков компании требуется установка систем видеонаблюдения. В рамках проекта будут установлены внутренние и наружные камеры высокого разрешения полностью охватывающие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.

На запланированные средства по данному проекту предполагается приобрести, поставить, осуществить монтаж и настроить гибридные видеорегистраторы с жестким диском, уличные и внутренние камеры видеонаблюдения, источники стабилизационного питания, источник бесперебойного питания, а также всей необходимой кабельно-проводниковой продукции, коммутационных разъемов, кабеленесущих систем в здании компании.ющие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.

В рамках реализации данного проекта планируется установить систему видеонаблюдения на 7 участках ПАО «РЭСК»

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Кадом – 0,41 млн.руб. с НДС (0,34 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Милославское – 0,31 млн.руб. с НДС (0,26 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Пителино – 0,20  млн.руб. с НДС (0,16 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Рыбное – 0,48 млн.руб. с НДС (0,40 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Спас-Клепики – 0,24 млн.руб. с НДС (0,20 млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Шацк – 0,55 млн.руб. с НДС (0,46  млн.руб. без НДС)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Спасск – 0,50 млн.руб. с НДС (0,42  млн.руб. без НДС)

2.6 Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

Необходимость внедрения системы УРВ заключается в проверке допуска и контроля доступа. Осуществление строгого контроля доступа людей и техники на охраняемый объект. Контроль перемещения сотрудников и учёт рабочего времени. Вход и выход каждого сотрудника и посетителя фиксирует система, в базу данных вносятся необходимые изменения, сохраняются в архиве. Для бухгалтерии и отделов кадров это существенно облегчает контроль трудовой дисциплины сотрудников, соблюдение режима работы предприятия. Проверить, сколько часов отработано в выходные и праздничные дни, в ночное время, благодаря этой системе несложно. Попытки сотрудников проникнуть в помещения, не соответствующие их уровню доступа, также отмечает система. Охрана объекта. Запрет прохода на охраняемый объект через точки доступа всех не обладающих соответствующим допуском людей, а также технических средств. Контроль допуска зарегистрированных в системе постоянных пользователей и временных посетителей объекта охраны. Регистрация основных входов и выходов, сохранение данных в архиве. Дистанционное управление точками доступа онлайн, возможность перекрыть и заблокировать все входы и выходы в одно мгновение. Совместное применение СКУД и пожарной сигнализации, оперативный вызов охранных или пожарных служб в случае попытки несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а также при возгорании. При пожаре важно также открыть доступ ко всем помещениям для успешной ликвидации очага возгорания.

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие позиции :

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Спасске -0,29 млн.руб. с НДС (0,24 млн.руб. без НДС)

2.7 Покупка транспорта

Основной задачей реализации данной группы проектов является замена автомобилей с пробегом, превышающим 200 тыс.км, так как их эксплуатация влечет за собой частые и дорогостоящие ремонты. На автомобилях также имеются следы коррозии различных деталей кузова, но производить окраску и ремонт этих деталей за счет страховой компании не представляется возможным, т.к. без справки о ДТП (согласно договору) страховая компания будет нести расходы по ремонту одной детали в год. Ремонт за счет собственных средств нецелесообразен по причине  нулевой остаточной стоимости данных автомобилей.

Также ПАО «РЭСК» ведет прямые расчеты с населением. Вследствие данного обстоятельства в штате компании есть электромонтеры, в обязанности которых входит объезд потребителей и замена приборов учета электроэнергии. Также в обязанности сотрудников участков входит объезд потребителей для снятия показаний приборов учета, работа с потребителями (раздача предписаний должникам, проверка правильности схем электроснабжения потребителей и т.д.), что очень проблематично в условиях сельской местности (Стандарт обслуживания клиентов п.3.3.11.). До многих населенных пунктов нелегко добраться без собственного транспорта. В связи с этим, необходимы автомобили с хорошей проходимостью.

Запланированная закупка автомобилей должна восполнить количество планируемых к списанию автомобилей. В связи с этим, общее количество автомобилей компании увеличено не будет.

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие автомобили :

- Покупка автомобилей марки Рено Логан (33 шт.) – 19,95 млн.руб. с НДС (16,63 млн.руб. без НДС)

- Покупка автомобилей марки Фиат Дукато (1 шт.) – 3,14  млн.руб. с НДС (2,61 млн.руб. без НДС)

- Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (17 шт.) – 19,37  млн.руб. с НДС (16,14 млн.руб. без НДС)

- Покупка автомобилей марки Renault Dokker (1 шт.) – 1,42 млн.руб. с НДС (1,19 млн.руб. без НДС)

- Покупка автомобилей марки Volkswagen Multivan Comfortline (1 шт.)– 5,98  млн.руб. с НДС (4,98 млн.руб. без НДС)

- Покупка автомобилей марки Toyota (8 шт.) – 18,99 млн.руб. с НДС (15,82 млн.руб. без НДС)

2.8 Покупка других ОС

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие задачи:

- приобрести счётчики-детекторы банкнот класса NC 6100, Magner 150 Digital (или аналоги) для  замены устаревших или вышедших из строя детекторов на современные, способные распознавать фальшивые купюры высокого качества;

- приобрести источники бесперебойного питания для электрооборудования котельных в административных зданиях ПАО «РЭСК» в районах;

- приобрести генераторы для электроснабжения котельной в административном здании ПАО «РЭСК» в г.Рязани (на случай отключения электроснабжения в зимнее время).

В рамках реализации данного проекта планируются к приобретению следующие позиции :

- Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт.) -0,57 млн.руб. с НДС (0,48 млн.руб. без НДС)

- Покупка ИБП  марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (8 шт.) -1,32 млн.руб. с НДС (1,10 млн.руб. без НДС)

- Покупка ИБП  марки APC SURT 1000 XLI (или аналог), (22 шт.)  -1,59 млн.руб. с НДС (1,33 млн.руб. без НДС)