Пояснительная  записка к

инвестиционной программе ПАО «РЭСК» на 2023 год (корректировка)
и на 2024 - 2028 годы.

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2024-2028 гг. и корректировка инвестиционной программы на 2023 год направлена на исполнение локально-правовых актов Российской Федерации:

- ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»;

- ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  в  части требований о лицензировании  энергосбытовой деятельности;

-  ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- ФЗ от 21.07.2011  № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

А также направлена на  стабильное функционирование ГП и выполнение следующих стратегических задач:

- Повышение качества обслуживания клиентов;

- Сохранение клиентской базы крупных потребителей в периметре РусГидро;

- Выполнение мероприятий программы «Создания и развития интерактивных каналов коммуникаций с клиентами и клиентских сервисов»;

- Приведение помещений клиентских офисов в соответствие с требованиями Стандарта обслуживания и лицензионным требованиям.

- Обеспечение реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро»

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2023-2028 гг. включает в себя следующие направления:

- Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

  - Приобретение и установка интеллектуальных систем учета

  - Покупка объектов недвижимости

  - Покупка серверного оборудования

  - Покупка оргтехники

  - Пожарно-охранная сигнализация

  - Монтаж системы видеонаблюдения

  - Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

  - Поставка и монтаж электронной очереди

  - Поставка и монтаж интерактивного оборудования

  - Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования

  - Покупка других ОС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:

1.1 Приобретение и установка интеллектуальных систем учета

Начиная с 01.01.2022 года, все допускаемые приборы учета в МКД должны быть включены в интеллектуальную систему учета (ИСУ) гаранти-рующего поставщика, которая предполагает удаленное считывание данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключе-ния должников.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается оборудовать ИСУ точки учета в МКД, необорудованные счетчиками, точки учета с истекшими сроками поверки и остальные допускаемые приборы учета по мере выхода их из строя и истечения срока их поверки.

Количество индивидуальных счетчиков, планируемых к замене в связи с истечением сроков межповерочных интервалов по базе данных по состоянию на 01.12.2022 года и с учетом предполагаемых к выходу из строя:

•	За 2023 год – 15906* счетчиков;

•	За 2024 год – 8032 счетчиков;

•	За 2025 год – 15100 счетчиков;

•	За 2026 год – 13602 счетчиков;

•	За 2027 год – 10142 счетчиков;

•	За 2028 год – 10766 счетчиков;

*- в том числе 8906 счетчиков как переходящие обязательства из 2022 года.

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение интеллектуальными счетчиками в домах разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021 будут производить застройщики.

Общее количество счетчиков в МКД, прогнозируемых к включению в ИСУ по годам с учетом вышедших из строя и в связи с истечением межповерочного интервала приборов учета на момент вступления в действие требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ.

В рамках реализации данной группы проектов планируется следующее:

- Приобретение и установка интеллектуальных систем учета                               – 1329,36  млн. руб. с НДС (1 107,80 млн. руб. без НДС).

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, скорректированно количество приборов учета, необходимых к установке.

В связи с тем, что в 2022 г. проект не был реализован (ООО «Булат» не исполнил обязательства по договору № 248-338-2 от 21.04.2022 на поставку оборудования ИСУ в 2022 г.), с целью обеспечения соблюдения ПАО «РЭСК» требований действующего законодательства  мероприятия по реализации  проекта на сумму неосвоенных в 2022г. средств в размере 71,61 млн .руб. (без НДС) включены на 2023г., как переходящие обязательства с 2022 г. Источником финансирования, в том числе, будет являться «прибыль прошлых лет, учтенная в тарифе». Стоимость проекта в 2023 г. увеличилась.

1.2. Покупка объектов недвижимости

В соответствии с Постановлением Правительства от 04.05.2012г №442 ПАО «РЭСК» производит обслуживание клиентов на всей территории Рязанской области – является Гарантирующим поставщиком. Одним из условий деятельности Гарантирующего поставщика является наличие необходимого количества Центров обслуживания клиентов - клиентских офисов.

В рамках выполнения Стандарт обслуживания клиентов (Требования к организации процесса и техническим средствам),  который определяет и регламентирует в том числе и требования к размещению, состоянию и оснащению помещений клиентских офисов.

В целях повышения качества обслуживания клиентов и приведения клиентских офисов в соответствие  требованиям Стандарта обслуживания клиентов у Общества существует необходимость  в период 2023-2028 гг. перевести 5 клиентских офисов из арендованных в собственные помещения, а также 1 офис в связи с нехваткой площади существующего здания.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению 6 клиентских офисов:

- Покупка офисного здания в с.Путятино – 4,13 млн. руб. с НДС (3,44 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в  р.п. Сапожок – 6,58 млн. руб. с НДС (5,49 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в р.п. Сараи – 6,91  млн. руб. с НДС (5,76 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в г.Кораблино – 4,80 млн. руб. с НДС (4,00 млн. руб. без НДС)

- Покупка офисного здания в г.Спасск – 14,25 млн. руб. с НДС (11,87 млн. руб. без НДС).

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается:

- в переносе срока приобретения здания в с. Путятино с 2026 г. на 2024 г., что обусловлено появлением потенциальных предложений по продаже недвижимости в данном населенном пункте. Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.

- в переносе срока по приобретению здания в р.п. Сапожок, что обусловлено отсутствием предложений о продаже зданий на данный момент. Цена здания скорректированы с учетом актуализированных цен на недвижимость и индексов-дефляторов.

-  покупка здания в г. Спасске перенесена с 2023 г. на 2028 г. в связи с тем, что здание не готово к продаже и не ведено в эксплуатацию - идет процесс строительства. Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.

- стоимость проектов по покупке офисов в р.п. Сараи и г. Кораблино скорректированы с учетом актуализированных цен на недвижимость и индексов-дефляторов.

1.3  Покупка серверного оборудования

Для удовлетворения потребности в дисковом пространстве необходима замена существующих устройств хранения данных на более современные. Планируемые к приобретению сетевые хранилища данных предназначены для использования в территориально удаленных подразделениях:

Скопинском отделении ПАО «РЭСК» г. Скопин -1 шт.

Сасовском отделении ПАО «РЭСК» г. Сасово -1 шт.

Центральном отделении ПАО «РЭСК» г. Рязань -1 шт.

Центральном офисе ПАО «РЭСК» г. Рязань -3 шт.

Это позволит  организовать  хранение и предоставление разграниченного доступа к электронным файлам.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) – 0,79 млн.руб. с НДС (0,66 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов

1.4  Покупка оргтехники

Реализация данной группы проектов обусловлена тем, что используемые в настоящее время в центральном офисе и на участках компании высокоскоростные принтеры и компьютеры были приобретены ещё в 2011 г. В последнее время часто приходится проводить дорогостоящий ремонт данного оборудования, а иногда ремонт и совсем не представляется возможным. В связи с этим целесообразнее произвести закупку новых высокоскоростных принтеров и МФУ и обновить компьютерный парк Компании.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка принтеров  марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) -0,80 млн. руб. с НДС (0,67 млн. руб. без НДС)

- Покупка принтеров  (6 шт.) -0,92 млн. руб. с НДС (0,77 млн. руб. без НДС)

- Покупка многофункционального устройства  (2 шт.) – 0,55 млн. руб. с НДС (0,46 млн. руб. без НДС)

- Покупка многофункционального устройства (2 шт.) – 0,23  млн. руб. с НДС (0,19 млн. руб. без НДС)

- Покупка АРМ (200 шт.) – 28,28 млн. руб. с НДС (23,56 млн. руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов

1.5  Пожарно-охранная сигнализация

Установка охранной сигнализации в новых офисах ПАО «РЭСК» необходима для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект и формирования соответствующего оповещения. После того, как сигнализация в офисе (датчики, контрольный прибор и т.д.) смонтирована, что согласно Закону “О полиции” могут осуществлять только коммерческие организации, она подключается посредством передатчика на Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). После прохождения необходимых монтажных и пусконаладочных работ происходит заключение договора на охрану в ОВО. Общими словами это называется пультовая охрана. Принцип ее действия таков: на объекте срабатывает датчик, например на открывание двери, сигнал передается на ПЦН, где его принимает оператор и по рации передает приказ на выезд по тревоге группе немедленного реагирования (ГНР), находящейся ближе всего к объекту, а та уже выдвигается на адрес и производит осмотр. В случае наличия признаков проникновения (открыто окно или дверь) или задержания правонарушителя (например, человек, разбивший окно) на место вызывается ответственное лицо.

Необходимость внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) в новых офисах ПАО «РЭСК» предназначена для обнаружения возгораний, на ранней стадии возникновения, включения системы оповещения о пожаре. АПС оборудованы все помещения объекта, в соответствии с требованиями Заказчика. Система Оповещения и Управления Эвакуацией при пожаре (СОУЭ) необходима для своевременной передачи людям информации о возникновении пожара и способствования реализации плана эвакуации людей с объекта с тем, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. СОУЭ состоит из речевых оповещателей и световых табло. СОУЭ включается автоматически, при сработке системы пожарной сигнализации и работает на протяжении всего времени эвакуации людей из здания, в соответствии с требованием п. 3.4 СП 3.13130.2009..

АПС и СОУЭ представляют собой совокупность технических средств, обеспечивающих прием сигналов «Пожар», «Неисправность» от пожарных извещателей, а также включение световых и речевых оповещателей, соответствующих полученному сигналу, непосредственно на «Объекте».

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему пожарно-охранной сигнализации в 5 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2023-2028 гг:

- Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино - 0,36 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино - 0,42 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок- 0,39 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок –0,46 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи - 0,41 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи –0,49 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино - 0,38 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино –0,44 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой пожарной и охранной сигнализацией.

1.6 Монтаж системы видеонаблюдения

Необходимость внедрения системы видеонаблюдения обусловлена выполнением требований «Стандарта обслуживания клиентов», который устанавливает требования к помещениям клиентских офисов на объектах межрайонных отделений, «В целях безопасности сотрудников и клиентов помещение оборудуется системой видеонаблюдения», «камеры видеонаблюдения в местах приема и обслуживания клиентов».

Для повышения безопасности персонала, материальных ценностей и помещений компании, а также исполнения стандарта качества обслуживания клиентов в приобретенных в собственность двенадцати зданий в районах области для участков компании требуется установка систем видеонаблюдения. В рамках проекта будут установлены внутренние и наружные камеры высокого разрешения полностью охватывающие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.лд

На запланированные средства по данному проекту предполагается приобрести, поставить, осуществить монтаж и настроить гибридные видеорегистраторы с жестким диском, уличные и внутренние камеры видеонаблюдения, источники стабилизационного питания, источник бесперебойного питания, а также всей необходимой кабельно-проводниковой продукции, коммутационных разъемов, кабеленесущих систем в зданиях компании,  прилегающую к зданиям территорию, а также все внутренние помещения.

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему видеонаблюдения в 5 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2023-2028 гг. и оснастить более современной системой видеонаблюдения:

- Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино – 0,64 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок – 0,70 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи – 0,74 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино – 0,67 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов, в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой видеонаблюдения.

1.7  Покупка и монтаж системы учета рабочего времени

Необходимость внедрения системы УРВ заключается в проверке допуска и контроля доступа. Осуществление строгого контроля доступа людей и техники на охраняемый объект. Контроль перемещения сотрудников и учёт рабочего времени. Вход и выход каждого сотрудника и посетителя фиксирует система, в базу данных вносятся необходимые изменения, сохраняются в архиве. Для бухгалтерии и отделов кадров это существенно облегчает контроль трудовой дисциплины сотрудников, соблюдение режима работы предприятия. Проверить, сколько часов отработано в выходные и праздничные дни, в ночное время, благодаря этой системе несложно. Попытки сотрудников проникнуть в помещения, не соответствующие их уровню доступа, также отмечает система. Охрана объекта. Запрет прохода на охраняемый объект через точки доступа всех не обладающих соответствующим допуском людей, а также технических средств. Контроль допуска зарегистрированных в системе постоянных пользователей и временных посетителей объекта охраны. Регистрация основных входов и выходов, сохранение данных в архиве. Дистанционное управление точками доступа онлайн, возможность перекрыть и заблокировать все входы и выходы в одно мгновение. Совместное применение СКУД и пожарной сигнализации, оперативный вызов охранных или пожарных служб в случае попытки несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а также при возгорании. При пожаре важно также открыть доступ ко всем помещениям для успешной ликвидации очага возгорания.

В рамках реализации данной группы проектов планируется установить систему учета рабочего времени в 5 новых офисах компании, планируемых к приобретению в 2023-2028 гг:

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино - 0,57 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок - 0,62 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи - 0,65 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

- Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино - 0,59 млн.руб. (НДС не предусмотрен)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов и переносе сроков реализации проектов, в связи с переносом сроков покупки зданий, которые необходимо оснастить системой учета рабочего времени.

1.8 Поставка и монтаж электронной очереди

В связи с принятием решения об утверждении «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» ( протокол №02/206-20 от 16.07.2020), а также в исполнение Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» требуется наличие в офисах очного обслуживания системы электронной очереди.

Внедрение электронной очереди в офисах обслуживания клиентов обеспечит организацию направления посетителей офиса очного обслуживания, обеспечит сбор статистики о количестве обратившихся клиентов, времени его обслуживания и времени ожидания в очереди.

В рамках реализации данной группы в период с 2023 по 2026 гг. проектов планируется установить электронную очередь  в 8 офисах компании:

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Скопин – 1,30  млн.руб. с НДС (1,08 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Касимов- 1,29  млн.руб. с НДС (1,07 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в р.п. Шилово- 1,36 млн.руб. с НДС (1,14 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Михайлов – 1,42 млн.руб. с НДС (1,19 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж электронной очереди  в г. Ряжск – 1,29 млн.руб. с НДС (1,07 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения.

В связи с изменением плана ремонтов офисных зданий, проект по оснащению системой электронной очереди офиса в г. Скопин перенесен с 2023 г. на 2024 г., а проект по оснащению системой электронной очереди офиса в г. Касимов с 2024 г. на 2023 г.

1.9 Поставка и монтаж интерактивного оборудования

В связи с принятием решения об утверждении «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» ( протокол №02/206-20 от 16.07.2020), а также  в исполнение Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» требуется наличие в офисах очного обслуживания интерактивного оборудования.

Реализация этой группы проектов предполагает установку в офисах компании следующего интерактивного оборудования:

- информационного табло в уличном исполнении, которая создаст безопасный канал связи независимо от эпидемиологической ситуации в стране, снизить нагрузку на клиентские офисы

- система Видеоконсультант, которая оптимизирует загрузку операторов и сотрудников компании очно обслуживающих клиентов, снизит расходы на обслуживание клиентов.

- информационное табло для людей с ограниченными возможностями в рамках выполнения федерального проекта «Доступная среда», которое позволит предоставлять справочную информацию клиентам компании, в т.ч. лицам с ограниченными возможностями, без привлечения обслуживающего функционала.

- светодиодная панель, которая позволит популяризировать интерактивные сервисы, донести информацию до клиента, снизить нагрузку на сотрудников компании очно обслуживающих клиентов.

- интерактивный стол для детей, который позволит отвлечь детей, пока родители находятся в ожидании своей очереди на обслуживание

- место самообслуживания, которое позволит зарегистрировать клиента в личном кабинете компании, продемонстрирует  клиенту работу интерактивных сервисов компании, позволит клиенту самостоятельно распечатать бланки документов, которые могут потребоваться, самостоятельно отсканировать документы и направить их в компанию в случае необходимости.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Поставка и монтаж автоматизированной  системы Видеоконсультант (12шт) – 9,98 млн.руб. с НДС (8,31 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж интерактивного  информационного табло для людей с ограниченными возможностями (8 шт) – 2,89  млн.руб. с НДС (2,41 млн.руб. без НДС)

-Поставка и монтаж светодиодной панели (6 шт) – 3,38 млн.руб. с НДС (2,82 млн.руб. без НДС)

- Поставка и монтаж интерактивного стола для детей (12 шт) – 1,68 млн.руб. с НДС (1,40 млн.руб. без НДС)

- Место самообслуживания клиента (11 шт) – 2,58 млн.руб. с НДС (2,15 млн.руб. без НДС)

- Promobot - офис менеджер (1 шт.) – 5,66 млн.руб. с НДС (4,72 млн.руб. без НДС)

Изменение относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в следующем:

- с 2023 г. отказ от реализации проекта на Поставку и монтаж интерактивного  информационного табло в уличном исполнении. Отпала производственная необходимость

- сокращено количество интерактивного оборудования, планируемое к приобретению в 2023 г., а начиная с 2024 г. отказ от реализации всех проектов  по приобретению интерактивного оборудования,  кроме «Поставка и монтаж автоматизированной  системы Видеоконсультант (12 шт.)»,  в связи с закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование.

- по проектам «Поставка и монтаж интерактивного  информационного табло для людей с ограниченными возможностям», «Поставка и монтаж светодиодной панели», «Место самообслуживания клиента» запланированы переходящие обязательства с 2022 г на 2023 г. по договору поставки  №61-ПТС/22 от 03.10.2022 г.

-стоимость проекта «Поставка и монтаж автоматизированной  системы Видеоконсультант (12 шт.)» скорректирована с учетом актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения. Количество приобретаемого оборудования по проекту соответствует утвержденной инвестпрограмме.

- в 2023 г. введен новый проект «Promobot - офис менеджер (1 шт.)». Проект реализуется в  рамках актуализации  Стратегии цифровой трансформации, утвержденной протоколом СД ПАО "РусГидро" от 29.11.2022 №351

  - Поставка коммутационного оборудования

Согласно указу Президента РФ от 01.05.2022 №250 субъектам КИИ с 2025 года запрещается использовать средства защиты информации иностранного производства. Таким образом, используемые сейчас в ПАО «РЭСК» пограничные межсетевые экраны Cisco PIX 515E и Microtic CCR1016-12G требуют замены на отечественные аналоги.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования – 3,57 млн.руб. с НДС (2,98 млн.руб. без НДС)

Новый проект по отношению к утвержденной ИП (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.).

1.12 Покупка других ОС

Реализация проектов данной группы направлена на обеспечение стабильного функционирования деятельности компании и выполняет следующие задачи:

- приобретение источников бесперебойного питания для серверного и коммутационного оборудования, другого электрооборудования в административных зданиях ПАО «РЭСК» в районах и в офисах в г. Рязани;

- приобретение оборудования для обеспечения автономной работы важных энергетических потребителей (котельная, АТС, ПОС) центрального офиса Общества

-приобретение оборудования для выявления сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела в офисном здании ПАО «РЭСК»,

- приобретение оборудования для контроля работы установленных приборов учета.

В рамках реализации данной группы проектов планируются к приобретению следующие позиции:

- Покупка ИБП  марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) -0,54 млн. руб. с НДС (0,45 млн. руб. без НДС)

- Покупка ИБП  марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (4 шт.) -0,59 млн. руб. с НДС (0,49 млн. руб. без НДС)

- Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) – 0,53 млн.руб. с НДС (0,44 млн.руб. без НДС)

- Покупка тепловизионного комплекса (1 шт.) – 1,01 млн.руб. с НДС (0,84 млн.руб. без НДС)

- Покупка многофункционального прибора для проверки приборов учета (1 шт.)– 0,23 млн.руб. с НДС (0,19 млн.руб. без НДС)

Изменения относительно утвержденной инвестиционной программы (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №4-ИП от 28.10.2022 г.) заключается в актуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов,

В 2023 г.  добавлены новые проекты «Покупка тепловизионного комплекса (1 шт.» - необходим для выполнения мероприятий по профилактике распространения вирусных заболеваний, в т.ч. COVID-19  и «Покупка многофункционального прибора для проверки приборов учета (1 шт.)» - необходим для установки приборов учета электрической энергии, в целях исполнения ФЗ-522..